**迭代评估报告**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 12 | 项目名称 | 水源文档——在线文档编辑工具 |
| 迭代名称 | 概念建模和技术原型迭代 | 实际起止日期 | 03/19~05/03 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   1. 完成概念建模。 2. 重写前端界面，统一了界面样式和代码风格。 3. 实现了注册登录、创建文档的功能。 4. 实现了基础的协同编辑功能。 5. 实现了文档保存的功能。   以上功能都通过了测试，完成度较高。 | | | |
| 评审/测试的结果：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？）   1. 单个用户执行注册登录操作，注册登录成功。 2. 多个用户同时打开同一个文档并进行轮流编辑，成功实现协同编辑。 3. 完成编辑的文档再一次打开时，恢复到最近一次编辑的状态。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   1. 对于权限管理、并发冲突等问题的解决方案尚不明确。 2. 后续功能实现过程需要对现有项目结构进行调整时，可能会重写返工一些代码。 | | | |
| 经验和教训：   1. 应当尽早确认需要使用的技术，早一点开始学习任务，为实现和测试留出更多的时间。 2. 应当明确各组员的分工，以此来提高任务执行的效率和完成的质量。 | | | |